MIAW

Master In Intelligent Artificial Worlds

Propuesta de Desarrollo Web — v03

Stack: Next.js · TypeScript · PostgreSQL · Clerk · Mux · Stripe · Anthropic Claude API · Hetzner VPS

Mayo 2026

# Contexto

Desarrollo completo de la plataforma digital de MIAW en tres fases progresivas. Ejecución en modalidad freelancer individual con apoyo intensivo de herramientas de IA (Claude, Cursor, v0.dev), reduciendo tiempos y costes respecto a una agencia tradicional.

El sistema está diseñado en módulos independientes para lanzar rápidamente, validar la primera cohorte y escalar sin refactorización.

# Fase 0 — Agente Conversacional AI-Native (Pre-lanzamiento)

Versión actualizada basada en la visión de producto acordada: el sitio web ES el agente. No hay landing page tradicional. El visitante abre la URL y la pantalla completa es la conversación.

## Concepto: La web como carta de presentación viva

El agente, entrenado con el contenido del Máster, guía activamente al visitante mediante preguntas. Sintetiza imágenes de lo que aprenderán, adapta el discurso al perfil del interesado (arquitecto, investigador, desarrollador) y demuestra en tiempo real el tipo de inteligencia que el Máster enseña a construir. Sin ruido de cosas no hechas. Sin promesas vacías. El agente ES la evidencia.

## UI de referencia

Pantalla completa con fondo de gradiente suave (púrpura ↔ rosa). Logo MIAW centrado con tipografía pixelada. Subtítulo: 'Master In Intelligent Artificial Worlds'. Cursor animado con texto 'ask me anything'. Navegación mínima: solo 'How to apply'. Sin scroll. Sin secciones. La conversación lo es todo.

## Escenario A — Solo Texto + Conversación

| Entregable | Coste |
| --- | --- |
| Diseño UX/UI full-screen conversacional (fiel a referencia) | € 450 |
| Frontend Next.js — pantalla única, sin nav tradicional | € 500 |
| Integración Anthropic Claude API + system prompt maestro | € 450 |
| Base de conocimiento RAG (contenido curricular MIAW) | € 350 |
| Lógica de flujo: preguntas activas, perfil del visitante | € 300 |
| Hosting, despliegue, analítica y rate limiting | € 200 |
| TOTAL ESCENARIO A | € 2.250 |

— Conversación dirigida por el agente: hace preguntas, no solo responde.

— Sistema RAG ligero con contenido curricular del Máster.

— Tiempo estimado: 2–3 semanas.

## Escenario B — Texto + Generación de Imágenes Arquitectónicas

| Entregable | Coste |
| --- | --- |
| Diseño UX/UI cinematográfico full-screen | € 700 |
| Frontend conversacional + visor de imagen generada | € 900 |
| Integración Anthropic Claude API + system prompt maestro | € 550 |
| Base de conocimiento RAG (contenido curricular MIAW) | € 400 |
| Lógica de flujo: preguntas activas, perfil del visitante | € 350 |
| Pipeline generación de imágenes (DALL-E 3 / Flux API) | € 1.100 |
| Hosting, despliegue, analítica y rate limiting | € 300 |
| TOTAL ESCENARIO B | € 4.300 |

— El agente genera imágenes de mundos AEC a medida que el visitante describe su contexto.

— Experiencia completamente alineada con la identidad visual del Máster.

— Tiempo estimado: 3–5 semanas.

## Por qué Claude (Anthropic) en lugar de OpenAI

Cambio técnico estratégico respecto a versiones anteriores de la propuesta:

- Claude tiene ventana de contexto de 200K tokens — permite cargar el currículo completo del Máster sin fragmentación

- Mejor razonamiento en dominios técnicos complejos (AEC, modelado paramétrico, física)

- API más predecible y con menor latencia en respuestas largas

- Alineación con la identidad del Máster: usar Claude es consistente con enseñar a construir agentes de alta calidad

- Costes operativos similares o menores a GPT-4o para el volumen esperado en pre-lanzamiento

# Fase 1 — Plataforma Core MVP

| Entregable | Coste |
| --- | --- |
| Sistema de diseño UX/UI completo | € 900 |
| Desarrollo frontend y backend (Next.js + API Routes) | € 3.900 |
| Autenticación (Clerk), vídeo (Mux) y pagos (Stripe) | € 1.000 |
| Panel de administración | € 1.200 |
| Despliegue y DevOps | € 350 |
| Email y notificaciones automatizadas | € 150 |
| TOTAL FASE 1 | € 7.500 |

— Acceso por módulos con control de progreso.

— Streaming de vídeo y pagos en cuotas.

— Tiempo estimado: 5–7 semanas.

# Fase 2 — LMS Completo + Comunidad

| Entregable | Coste |
| --- | --- |
| LMS avanzado (entregas, rúbricas, certificados) | € 4.500 |
| Progreso del alumno y analítica | € 1.800 |
| Sistema de comunidad (foros, galería) | € 2.700 |
| Funcionalidades en tiempo real | € 1.350 |
| Integración clases en directo (Livekit / Zoom API) | € 1.400 |
| TOTAL FASE 2 | € 11.750 |

— Revisión entre pares, certificados y comunidad colaborativa.

— Tiempo estimado: 7–10 semanas.

# Resumen de Inversión

| Fase | Escenario A | Escenario B |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 — Agente AI-Native (texto) | € 2.250 | — |
| Fase 0 — Agente AI-Native (texto + imagen) | — | € 4.300 |
| Fase 1 — Plataforma Core MVP | € 7.500 | € 7.500 |
| Fase 2 — LMS Completo + Comunidad | € 11.750 | € 11.750 |
| TOTAL INVERSIÓN | € 21.500 | € 23.550 |

Nota: los costes de Fase 1 y Fase 2 no varían entre escenarios. La Fase 0 es independiente e intercambiable. Recomendación: comenzar con Escenario A para validar el concepto y escalar a imagen generativa en una segunda iteración de Fase 0 o integrado en Fase 1.

MIAW — Master In Intelligent Artificial Worlds · Propuesta v03 · Mayo 2026